- Verslag bijeenkomst werkgroep EC Rail (12)

onderwerp:	Verslag bijeenkomst werkgroep EC Rail (12)

datum:	8 juni 2012

aanwezig:	Koen Bekking (CROW; verslag); Erik Bouma (Gemeente Amsterdam); Loek Dieteren (Provincie Limburg); Pieter Joosten (Stadsgewest Haaglanden; voorzitter); Emile Oostenbrink (CROW); Maurits Nelissen (Stadsregio Amsterdam) ; Gerrit Barmentlo (Bestuur Regio Utrecht)

afwezig:	Henk Waling (EC Rail); Pim Uijtdewilligen (Stadsregio Rotterdam)

verslag d.d.:	8 juni 2012

auteur:	Koen Bekking

nummer:	12

kopie:	Rene Beusmans (Provincie Zuid Holland)

- Opening en vaststellen agenda

Vanwege een relatief groot aantal werkgroepleden dat later is, opent Pieter niet om 13:30, maar om 14:00 de vergadering.

- Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen

- Henk en Pim zijn afwezig met bericht van verhindering.

- Erik deelt mede dat binnen de Gemeente Amsterdam per 1 juli 2012 een nieuwe dienst wordt opgericht, de Dienst Metro. Met de komt van Dienst Metro wordt alle kennis op het gebied van tram en metro gebundeld in één organisatie. In de dienst komen de Noord-Zuidlijn en DIVV samen. Alle mensen en taken van DIVV gaan over naar de dienst. Er zijn drie afdelingen:

- Eigendom en beheer (hier werkt Erik voor, Henk is directeur)

- Noord-Zuidlijn

- Projecten bestaande net (overige projecten, de Amsys projecten zoals de renovatie van de Oostlijn)

Binnenkort zal Erik dan ook een nieuw e-mailadres krijgen. Meer informatie over Dienst Metro is te vinden op de website www.amsterdam.nl/noordzuidlijn.

- Emile deelt mede dat binnen CROW de afdeling Verkeer & Vervoer wordt samengevoegd met het KpVV, tot een nieuwe ‘afdeling mobiliteit’. Wim van Tilburg (directeur KpVV) is het beoogd afdelingshoofd van deze nieuwe afdeling en tot de start van deze nieuwe afdeling interim hoofd van de afdeling Verkeer & Vervoer. Als gevolg hiervan vervangt Wim van Tilburg Eddy Westdijk in de regiegroep. De nieuwe afdeling gaat op 1 januari 2013 officieel van start.

- Ingekomen stukken

- Er zijn geen ingekomen stukken

- Verslag en actielijst

Verslag

Pagina 3, naar aanleiding van de vraag van Pieter of de regiegroep nog opdrachten voor de werkgroep heeft vastgesteld:

De regiegroep heeft besloten dat de werkgroep dit jaar verder kan werken aan de drie thema’s. Binnen deze drie thema’s is de nadrukkelijke opdracht meegegeven om dit jaar tastbare producten op te leveren.

Pieter merkt op dat als we dit jaar tastbare kennisproducten willen produceren er meer vaart gemaakt zal moeten worden. Dit vergt dat de werkgroepleden afgesproken acties ook bijtijds uitvoeren.

Emile merkt op dat werkgroepleden niet altijd makkelijk bereikbaar zijn. Hij heeft het idee dat de prioriteit van participatie in de werkgroep ten opzichte van het dagelijks werk wellicht minder is. De werkgroepleden beamen dat maar benadrukken dat het belang van EC Rail door de hen wordt onderschreven. Als het gaat de om beoogde producten van EC Rail is het inderdaad zo dat dit naast de werkzaamheden komt te liggen. De werkgroepleden die aan een bepaald thema werken (dit zijn vooral de thematrekkers) zijn zelf de inhoudelijk experts. Dit legt een relatief zware last op de werkgroepleden die die taken uit moeten voeren.

Mogelijke oplossing is het beter verdelen van de werkzaamheden van de thematrekkers over de werkgroepleden. Ook kan een werkgroeplid naar het regiegroeplid uit de eigen organisatie gaan om te vragen om meer ruimte om de werkzaamheden in het kader van EC Rail uit te voeren. Besloten wordt dat ieder werkgroeplid het regiegroeplid uit de eigen organisatie op de hoogte brengt van de gang van zaken binnen en voortgang van EC Rail. Actie allen (12.3)

Pagina 3: Er wordt een voorstel voor de opdrachtvorming rondgedeeld.

- Actielijst

| Nr. | Wie | Actie | Wanneer | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11 | Allen | Relevante documenten voor de online kennisbank aanleveren bij CROW / Koen | Doorlopende actie | Blijft staan |
| 10.4 | Erik | Concept werkplan voor invoering van de Wet lokaalspoor maken | z.s.m. | Voorstel komt deze vergadering ter sprake, kan eraf |
| 11.1 | Emile en Pieter | Webpagina’s EC Rail nalopen en zonodig voorstel voor aanpassing doen | Voor volgende vergadering | Voorstel komt deze vergadering ter sprake, kan eraf |
| 11.2 | Erik | Het concept werkplan per mail voorleggen aan de aanwezigen bij de themabijeenkomst over de Wet lokaalspoor | z.s.m. | Blijft staan |
| 11.3 | Erik | Het concept werkplan voor thema Wet lokaalspoor voorleggen aan de werkgroep | Volgende vergadering | Komt deze vergadering ter sprake, kan eraf |
| 11.4 | Erik | Bij de uitwerking van het thema Wet lokaalspoor de werkzaamheden meenemen die momenteel binnen de DO´s gedaan worden op het gebied van implementatie van de wet (wellicht is het mogelijk om de veiligheidsmanagers periodiek samen te laten komen) | z.s.m. | Blijft staan |
| 11.5 | Pieter | Het voorstel voor invulling van het thema beheer en onderhoud verder uitwerken | z.s.m. | Gereed, kan eraf |
| 11.6 | Pieter | Pas 55 proberen te bemachtigen | z.s.m. | Gereed, kan eraf |
| 11.7 | Pieter | De werkgroepleden vragen om informatie aan te leveren ten aanzien van onderhoudsspecificaties voor de duurzame instandhouding van infrastructuur | z.s.m. | Niet alle werkgroepleden zijn gevraagd. Erik heeft documenten doorgestuurd en anderen gevraagd om dit ook te doen. Van Rotterdam is nog niets ontvangen. Kan eraf. |
| 11.8 | Gerrit | Het voorstel voor de invulling van thema IPVE / SE verder uitwerken | Voor de volgende vergadering | Emile heeft een eerste voorzet gemaakt. Hier dient een vervolg aan gegeven te worden. Blijft staan |
| 11.9 | Gerrit | Een gesprek met iemand van Bouwend Nederland plannen | z.s.m. | De regiegroep is van mening dat dit niet nodig is. Actie kan eraf |
| 11.10 | Koen | De themawerkgroepleden benaderen voor toegang tot de kennisbank | Voor de volgende vergadering | Dit is gebeurd, actie kan eraf Deze actie heeft nog weinig resultaat gehad. De themawerkgroepleden worden nogmaals benaderd, met afschrift naar het betreffende werkgroeplid. Actie Koen (12.1) Tevens gaan werkgroepleden na te gaan of er ook nog anderen zijn binnen de organisatie die baat kunnen hebben bij gebruik van Pleio. Actie allen (12.2) |
| 11.11 | Koen en Emile | Voorstellen doen voor de volgende drie werkgroepvergaderingen van dit jaar | z.s.m. | Gereed, actie kan eraf |
| 11.12 | Pieter en Emile | Voorstellen doen voor de verschillende themabijeenkomsten. | z.s.m. | Gereed, actie kan eraf |

- Thema Wet lokaalspoor

Stand van zaken (door Erik Bouma)

Erik deelt het Plan van Aanpak Implementatie Wet Lokaal Spoor rond (meegestuurd met dit verslag). Het plan is nog niet voorgelegd aan de themawerkgroep (Erik Bouma, Robert Sirks, Marten Brascamp).

Het blijkt binnen de werkgroep momenteel onduidelijk te zijn wanneer de wet van kracht gaat (2013 of 2015). Wel is duidelijk dat wanneer de wet van kracht gaat, er een periode van twee jaar is om de wet in te bedden in de organisaties. Er is namens de vier grote steden een brief verstuurd om aan te dringen op snelle inwerkingtreding van de wet.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelproducten / fasen:

- Stappenplan implementatie WLS: wanneer moeten welke stappen gezet worden bij de uitvoering van de WLS en welke documenten, instrumenten en procedures zijn daarbij aan de orde.

- Maken van die producten (documenten en instrumenten) die zich lenen voor een gezamenlijk uitwerking in EC Rail-verband. Welke producten het betreft en in welke mate een gezamenlijke uitwerking zinvol is zal in fase 1 worden bepaald.

Het stappenplan moet in de tweede helft van dit jaar gemaakt worden. De begeleiding vindt plaats vanuit de themawerkgroep (een deel van de aanwezigen bij de themabijeenkomst). Dit najaar wordt ook zoveel mogelijk informatie verzameld voor de producten. Er zijn al enkele beheervisies beschikbaar. Hier moet concreet naar gevraagd worden. Misschien is het mogelijk al in 2012 te beginnen met de beheervisie. Robert en Pim zijn bezig met een beheervisie in het kader van de wet lokaalspoor. Dit kan wellicht bij een themabijeenkomst ingebracht worden. Hier zijn gemeenschappelijke elementen uit te destilleren. Dit geldt ook voor andere producten.

Voor het maken van een stappenplan en de producten is een adviesbureau nodig (b.v. Lloyd’s). Op deze manier kan de werkgroep ontlast worden. Bij iedere uitbesteding (boven de €10.000,-) dient de regiegroep haar goedkeuring te geven. Emile en Erik gaan verkennend bij Lloyd’s op gesprek. Actie Emile en Erik (12.4)

CROW kan wel een rol spelen bij het verzamelen van relevante documenten en mogelijke voorbeelden van producten. Wellicht is er al een stappenplan beschikbaar. Verzoek aan een ieder om relevante documenten aan te leveren bij CROW Actie Allen (12.5)

Erik wil dit voorstel eerst met de themawerkgroep delen. Erik stuurt het document rond (ook naar Florence). Actie Erik (reeds bestaande actie 11.2)

Max van As van Wijk (ProRail) is wellicht ook interessant om te benaderen.

Wellicht kan er na de zomer een themabijeenkomst worden georganiseerd, waarin het stappenplan wordt besproken en een eerste product. Erik denkt hier verder over na.

- Thema Beheer en Onderhoud

Stand van zaken (door Pieter Joosten) en Invulling themabijeenkomst vrijdag 22 juni 2012

Pieter heeft de taak op zich genomen om naar de rollen en verantwoordelijkheden binnen asset management te kijken vanuit PAS55. Inmiddels heeft Pieter PAS55 bemachtigd (PAS55-1 2008 is via Google te vinden in PDF-format, dit geldt ook voor PAS55-2, maar niet voor PAS55-3).

PAS55 dient beschikbaar gesteld te worden aan de werkgroep. CROW gaat na wat hier de mogelijkheden en voorwaarden voor zijn. Actie CROW (12.6)

Het blijkt dat de terminologie die gebruikt wordt binnen de lightrailsector anders is dan in PAS55. De conclusie van Pieter is dat de taken van de asset manager thuis horen binnen de organisatie van de asset eigenaar (de DO). Het andere deel van de taken die de asset manager heeft, te weten het organiseren van het B&O, kan het operationele Beheer en Onderhoud genoemd worden.

Het is de vraag of iedere DO zich in deze conclusie kan vinden. Deze vraag wordt daarom voorgelegd in de themabijeenkomst op 22 juni a.s. Voorafgaand aan de themabijeenkomst wordt het stuk van Pieter rondgestuurd, evenals het doel van de themabijeenkomst. Koen doet hiervoor een voorzet, en stemt dit af met Pieter. Actie Koen (12.7)

De onderhoudsspecificaties krijgen geen plaats in de themabijeenkomst, omdat hier andere personen bij betrokken zijn.

- Thema Systems Engineering / IPVE

Stand van zaken (door Gerrit Barmentlo) en vervolgstappen

Er wordt een stuk rondgedeeld en toegelicht: ‘Voorstel voor aanpak maken Informatieblad SE bij EC Rail’ (meegestuurd met het verslag).

Eerder is gesteld dat het waardevol is om naast de ‘Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector’ en de CROW-publicatie 289 ‘Handboek specificeren – Bouwinitiatieven uitwerken tot klantgerichte ontwerpen’, een informatieblad te maken voor de lightrail sector. Een degelijk informatieblad is een product van EC Rail, past binnen de systematiek van CROW, beslaat rond de tien bladzijden en is niet alleen intern, maar ook extern gericht (op bijvoorbeeld grote ingenieursbureaus).

In het informatieblad kan worden verwezen naar bestaande documenten. Door middel van het informatieblad kan EC Rail laten zien waarom SE belangrijk is in de lightrailsector. Het is belangrijk dat iedereen weet dat SE er is, en wat het kan bieden. Het informatieblad dient te informeren over de voordelen van SE ten opzichte van de traditionele manier van werken. Het informatieblad is hiermee tevens een signaal naar de markt dat de sector met de methodiek aan de gang wil gaan. Er dient een voorbeeld opgenomen te worden van hoe men aan de slag kan gaan met SE (bijvoorbeeld Amsys, metro Amsterdam, zie presentatie Rik Verdenius).

Ook de CROW-Programmacommissie Systems Engineering is op de hoogte van het voorstel en heeft de bereidheid uitgesproken om mee te denken. Op 12 september is EC Rail uitgenodigd om daar het verhaal voor te leggen. Actie Gerrit en Emile (12.8)

In de programmacommissie zitten overigens ook aannemers.

Besloten wordt dat het voorstel verder uitgewerkt wordt. Actie Gerrit en Emile (12.9)

Wellicht kan Rik Verdenius input leveren. Haaglanden heeft in het kader van Netwerk Randstadrail ook een systems engineer aangetrokken, die wellicht input kan leveren. Pieter geeft de naam door. Actie Pieter (12.10)

Bij Limburg is men minder ver met SE. Loek is hiervoor het aanspreekpunt.

Het doel en de aanpak van dit thema dient verhelderd te worden bij de regiegroep in het kader van verwachtingenmanagement. Actie Emile (12.11)

- Stand van zaken regiovorming

Dit punt wordt overgeslagen.

- Kennisbank en communicatie

Kennisbank

Er is een aantal nieuwe documenten op de kennisbank (te vinden op Pleio) gezet.

Communicatie

Er wordt een stuk rondgedeeld en toegelicht: ‘Voorstel interne en externe communicatie’ (meegestuurd met het verslag).

Voorstel voor aanpassen website

De werkgroep gaat akkoord met de uitvoering.

Interne communicatie

De behoefte aan interne communicatie wordt onderschreven. CROW maakt een opzet, deze wordt rondgestuurd. Het stuk kan dan na de vakantieperiode verspreid worden. Eind juni / begin juli moet dit klaar zijn. De namen van de werkgroepleden worden opgenomen voor inhoudelijke agendapunten etc. Voor overige vragen kan men bij CROW terecht. Actie CROW (12.12)

Externe communicatie

Externe communicatie hoeft niet gericht te zijn op het werven van leden. Externe communicatie kan er wel op gericht zijn om mensen op de hoogte te stellen van het bestaan van EC Rail.

Er wordt een aantal bladen genoemd:

-Verkehr und Technik (maar dit is een Duits blad)

-OV magazine

-Verkeerskunde

-Civiele techniek

-Cobouw

-Technisch weekblad

De werkgroep heeft de wens om meer zichtbaar en beter vindbaar te zijn op de website van CROW. Wellicht kan er een link op de voorpagina van de CROW-website geplaatst worden. Ook kan de domeinnaam ecrail.nl gebruikt worden en gekoppeld worden aan de website.

De foto op de website dient te worden veranderd. De werkgroepleden wordt gevraagd om foto’s aan te leveren (van hoge kwaliteit). Actie allen (12.13)

Een ander medium dat genoemd wordt is de E-service van CROW. In deze mailing kan iets genoemd worden over EC Rail.

- Vervolgafspraken

Zoals gecommuniceerd, zijn de data voor de volgende twee themabijeenkomsten en werkgroepvergaderingen:

-Themabijeenkomst B&O

22 juni om 09:30 uur - 12:30 uur bij KpVV in Utrecht

-Werkgroepvergadering 13

7 september om 13:30 uur - 16:30 uur bij KpVV in Utrecht

-Themabijeenkomst (waarschijnlijk over Wet lokaalspoor, Emile en Erik zullen dit nader invullen. Actie Emile (12.14))

21 september om 13:30 uur - 16:30 uur bij KpVV in Utrecht

-Werkgroepvergadering 14

9 november om 09:30 uur - 12:30 uur bij zalencentrum Hoog Brabant in Utrecht

- Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen.

Pieter sluit de vergadering.

- Actielijst

| Nr. | Wie | Actie | Wanneer |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.11 | Allen | Relevante documenten voor de online kennisbank aanleveren bij CROW / Koen | Doorlopende actie |
| 11.2 | Erik | Het concept werkplan per mail voorleggen aan de aanwezigen bij de themabijeenkomst over de Wet lokaalspoor | z.s.m. |
| 11.4 | Erik | Bij de uitwerking van het thema Wet lokaalspoor de werkzaamheden meenemen die momenteel binnen de DO´s gedaan worden op het gebied van implementatie van de wet (wellicht is het mogelijk om de veiligheidsmanagers periodiek samen te laten komen) | z.s.m. |
| 11.7 | Pieter | De werkgroepleden vragen om informatie aan te leveren ten aanzien van onderhoudsspecificaties voor de duurzame instandhouding van infrastructuur | z.s.m. |
| 11.8 | Gerrit | Het voorstel voor de invulling van thema IPVE / SE verder uitwerken | Voor de volgende vergadering |
| 12.1 | Koen | De themawerkgroepleden nogmaals benaderen voor de online kennisbank, met afschrift naar het betreffende werkgroeplid. | z.s.m. |
| 12.2 | Allen | Na gaan of er ook nog anderen zijn binnen de organisatie die baat kunnen hebben bij gebruik van de kennisbank | Voor de volgende vergadering |
| 12.3 | Allen | Het regiegroeplid uit de eigen organisatie op de hoogte brengen van de gang van zaken binnen en voortgang van EC Rail | Voor de volgende vergadering |
| 12.4 | Erik en Emile | Een verkennend gesprek met Lloyd’s voeren | Voor de volgende vergadering |
| 12.5 | Allen | Aanleveren relevante documenten voor het thema Wet Lokaalspoor bij CROW | Z.s.m. |
| 12.6 | CROW | Nagaan wat de mogelijkheden en voorwaarden voor zijn voor het beschikbaar stellen van PAS55 aan de werkgroep | Voor de volgende vergadering |
| 12.7 | Koen | Een voorzet doen voor de beschrijving van het doel van de themabijeenkomst over beheer en onderhoud en dit afstemmen met Pieter | Voor de volgende vergadering |
| 12.8 | Gerrit en Emile | De CROW-Programmacommissie Systems Engineering de invulling van thema SE presenteren | 12 september 2012 |
| 12.9 | Gerrit en Emile | Het voorstel voor de invulling van thema SE verder uitwerken | Voor de volgende vergadering |
| 12.10 | Pieter | De naam van de systems engineer binnen Haaglanden aanleveren | Voor de volgende vergadering |
| 12.11 | Emile | Het doel en de aanpak van het thema SE verhelderen bij de regiegroep in het kader van verwachtingenmanagement | Voor de volgende vergadering |
| 12.12 | CROW | Een opzet voor interne communicatie maken en rondsturen | Z.s.m. |
| 12.13 | Allen | Foto’s aanleveren voor op de website van EC Rail | Z.s.m. |
| 12.14 | Emile | Besluiten over gebruik themabijeenkomst 21 september voor de Wet Lokaalspoor | Z.s.m. |